總務處重點工作標準作業程序
工作項目	年度修繕工程編列	編號		C009
承辦單位	總務處	承辦人		事務組長
法令依據	政府採購法、政府採購法施行細則、政府採購公告及公報發行辦法、招標期限標準、中央機關未達公告金額採購招標辦法
會辦單位	作業流程	執行時間	作業要領		注意事項
各處室 / 領域召集人	不通過 / 不通過 / 召開校園規劃小組審查會議 / 草案擬定、概算編列 / 通過 / 教育局審核 / 通過 / 撥款執行 / 發函送教育局 / 簽呈會送各處室 / 計畫及預算修訂 / 會議記錄簽核 / 校長核定 / 召開校園規劃小組會議 / 需求列表及檢核 / 各處室、教師會、班聯會家長會 / 需求彙整	2月 / 中旬	各處室及各領域提出需求項目
總務處		2月 / 中旬	分教學設備及其他修建工程二項。
總務處		2月底	1.依工程安全性、急迫性排定修繕順序。 / 2.對照現有設備狀況進行檢核，避免資源閑置或浪費。
校園規劃小組		3月初
總務處 / 會計室		3月初	單價分析金額須參照議會審查通過金額。		修繕工程概算編列可尋求建築師協助。
校長 / 各處室		3月中	將需求依急迫性排列優先順序。
總務處		1天
總務處 / 會計室		3天	1.依年度修繕工程編列會議之會商結果整編。 / 2.依教育局核定額度修正。
各處室		2天	若有意見先行個別溝通，再呈請校長裁示。
校長		1天	若有必要得再召開二次會議修訂
總務處		1天	發函送教育局
			送教育局審核
總務處 / 會計室